PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

2016 - 2017

Palmas-TO, Agosto de 2016
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
CONSELHO ADMINISTRATIVO GESTÃO 2013/2017

DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente: Ricardo Benedito Khouri
Superintendente: Maria José Andrade

Conselheiros Efetivo	Cooperativa
Airton Cardoso Cançado	SICREDI UNIAO CERRADO – Representante de Cooperativas
Dário Oliveira de Melo	SICREDI UNIAO CERRADO -Represent. de Cooperativas
Lidiane Coelho Alves	SICOOB CREDIPAR – Represent. de Empregados de Cooperativas
Ruiter Luiz Andrade Pádua	Representante do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo – SESCOOP
Conselheiros Suplentes	Cooperativa
Liliana Cristofari Da Silva	COED– Represent. de Cooperativas
Orsini Passos Guterrres	UNIMED PALMAS – Represent. de Cooperativas
Ranna Joyce da Silva Padre	UNIMED PALMAS – Representante de Empregados de Cooperativas
Emanoel Malta Falcão Caloête	Representante do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo – SESCOOP
Conselheiros Fiscal Efetivo	Cooperativa
Admivair Silva Borges	SICREDI UNIAO CERRADO
Maria Silvana Ramos	SICREDI UNIAO CERRADO
Paulo Henrique da Silva	SICOOB CREDIPAR
Conselheiro Fiscal Suplente	Cooperativa
Marcio Carvalho	SICREDI UNIAO CERRADO
Silvan Celestino	SICOOB CREDIPAR
Antonio Coelho do Carmo Neto	SICOOB CREDIPAR

Comitê de Tecnologia e Informação para Elaboração do PDTI
(Plano Diretor de Tecnologia Informação)
Instituído conforme Portaria Nº 03/2016

Participantes	Cargo
Milena Pereira Araújo	Analista de Tecnologia da Informação e Comunicação
Carlos Henrique do Amaral Melo	Gerente de Desenvolvimento de Cooperativas
Francisco da Chaga Saraiva Fernandes de Sousa	Técnico de Operações

Histórico de alterações – Controle de revisão
Data	Versão	Descrição	Elaborador	Revisor
20/07/2016	1.0	1ª Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) do SESCOOP/TO	Milena Pereira Araújo	Carlos Henrique do Amaral Melo

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................... 4

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO .......................................................................................... 5
1.2. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO ........................................................................... 6
1.3. ABRANGÊNCI A E PERÍODO ................................................................................. 7
1.4. EQUI PE DE ELABORAÇÃO ................................................................................... 7
1.5. CRONOGRAMA ........................................................................................................ 8

2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA .............................................................................. 9

3. PREMISSAS E RESTRIÇÕES ....................................................................................... 9

3.1. PREMISSAS: .............................................................................................................. 9
3.2. RESTRIÇÕES: ............................................................................................................ 9

4. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES....................................................................................... 10

5. METODOLOGIA APLICADA:..................................................................................... 10

5.1. CONCEITO DO BALANCED SCORECARD – BSC ..............................................10
5.2. ACOMPANHAMENTOS SISTEMÁTICOS ............................................................11
5.3. IMPLANTAÇÃO DO PLANO DI RETOR DE TI ....................................................11

6. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA TI ............................................................... 12

7. MISSÃO DA TI ............................................................................................................. 12

8. VISÃO DA TI ............................................................................................................... 14

9. ANÁLISE SWOT DA TI .............................................................................................. 14

TABELA 3 – ANÁLISE SWOT........................................................................................... 15

10. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO ........................................................................ 16

11. MATRIZ DE GUT DE TI: ........................................................................................... 16

12. SISTEMAS E EQUIPA MENTOS DE TI ................................................................... 19

13. RECURSOS FINANCEIROS....................................................................................... 21

14. MAPA ESTRATÉGICO............................................................................................... 21

15. PLANO DIRETOR (2015 – 2016) ............................................................................... 23

16. PROJEÇÃO TECNOLÓGICA PARA 2016 E GESTÃO DE RISCOS ...................... 26

17. CONSIDERAÇÕES FINAIS ....................................................................................... 27
INTRODUÇÃO

O princípio constitucional da eficiência aponta para um processo de planejamento que possibilite o melhor uso dos recursos e o cumprimento dos objetivos institucionais do SESCOOP/TO.
Esse processo de planejamento, que na área de TI é chamado de Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), colhe, das estratégias institucionais, as necessidades de informação e serviços de TI, propondo metas, ações e prazos, que com o auxílio dos recursos humanos, materiais e financeiros, possam satisfazer as demandas da Instituição.
Uma preocupação constante da alta administração da organização, é a busca pelo alinhamento estratégico entre a área de Tecnologia da Informação e a área finalística da Instituição, com o objetivo de atender à demanda pela alta qualidade de seus serviços, economia, confiabilidade, flexibilidade, agilidade e racionalização de seus fluxos de trabalho. Assim, um Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) representa um instrumento indispensável para a gestão.
O PDTI do SESCOOP/TO, descrito neste documento será válido para o período de Julho de 2016 até Julho de 2018 e permitirá a identificação das necessidades de TI da instituição, alinhadas aos seus objetivos estratégicos, com maior aproveitamento dos recursos disponíveis e focando esforços em ações nas quais os benefícios são maiores ou onde há maior necessidade.

  1. CONTEXTUALIZAÇÃO

O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO ESTADO DO TOCANTINS – SESCOOP/TO, com personalidade jurídica de direito privado, Criado pela Medida Provisória 1.715, de 03 de setembro de 1998, para viabilizar a Autogestão do Cooperativismo Brasileiro. Regulamentado pelo Decreto 3.017, de 06 de abril de 1999. No Estado do Tocantins foi implantado em 30 de setembro de 1999, e suas alterações, denominado SESCOOP/TO, é integrante do Sistema Cooperativista Nacional e presidido, na forma da LEI, PELO PRESIDENTE DO SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS NO ESTADO DO TOCANTINS – OCB/TO, sem prejuízo da fiscalização da aplicação de seus recursos pelo Tribunal de Contas da União.
O sistema “S” é formado por instituições paraestatais que se utilizam de condições parafiscais para prover serviços sociais e qualificação profissional aos trabalhadores dos vários setores da economia (indústria, comércio, transporte, agropecuário e cooperativismo), é o SESCOOP/TO especificamente, condicionalmente que tem como representatividade promover serviços em apoio à gestão e desenvolvimento das regiões. O alcance da missão institucional dessas Entidades está diretamente relacionado com o grau de alinhamento dos investimentos e ações de TI com os objetivos estratégicos destas Entidades.
Nesse contexto o Plano Diretor de Informática-PDTI, será orientado para os objetivos estratégicos do SESCOOP/TO. Para tanto foi realizado trabalho de análise dos seus processos internos, pessoas e tecnologia (sistemas informatizados e equipamentos).
O direcionamento estratégico deste Plano está pautado nos seguintes objetivos:
- Fortalecer a credibilidade da área de TI como guardião da gestão dos recursos computacionais do SESCOOP/TO;
- Assegurar a efetividade às ações de TI para as áreas meio e fim do SESCOOP/TO;
- Garantir a qualidade e celeridade às decisões no âmbito do SESCOOP/TO e dos seus clientes;
- Contribuir para a melhoria da eficiência do SESCOOP/TO;
- Aprimorar a gestão TI do SESCOOP/TO visando a excelência;
- Contribuir para o desempenho profissional e gerencial;
- Promover a valorização e o comprometimento dos colaboradores.

  1. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Um elemento fundamental para o PDTI é que ele esteja alinhado e subordinado ao planejamento estratégico e às estratégias de negócio da Instituição. É esse alinhamento que permitirá que a Tecnologia da Informação possa contribuir para as estratégias organizacionais de maneira efetiva.
Assim, esse alinhamento estratégico pode ser definido como a transformação da estratégia do órgão em estratégia de Tecnologia da Informação, a fim de assegurar que os objetivos estratégicos sejam apoiados e os recursos investidos em Tecnologia da Informação gerem valor à Instituição.
O alinhamento com a estratégia do SESCOOP/TO teve como premissa o mapa estratégico SESCOOP 2015-2020 que tem o objetivo estratégico de aprimorar a gestão e padronizar processos, garantir que sejam desenvolvidas continuamente as competências dos colaboradores, que seja aprimorado e intensificado o relacionamento com as cooperativas, onde a TI tem é o ponto especifico para esse aprimoramento, bem como garantir a premissa de comunicação frequente e ágil com seus públicos e de aperfeiçoar o controle, ampliar e diversificar as fontes de recursos.

ABRANGÊNCIA E PERÍODO

As diretrizes estabelecidas neste PDTI aplicam-se a todos os departamentos do SESCOOP/TO e este documento deverá ser observado por todos os empregados da Instituição, bem como por Cooperativas cadastradas, instituições parceiras públicas ou privadas quando da execução de ações ou serviços de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) mediante acordo, contrato, convênio ou termo congênere.
O PDTI terá validade de 24 (vinte e quatro) meses, de Agosto de 2016 a Agosto de 2018, mas deverá ser revisto a cada ano, de modo a atualizar as diretrizes, planos e principalmente consolidar a proposta orçamentária de TI para o ano seguinte.

  1. EQUIPE DE ELABORAÇÃO

Esse PDTI, foi elaborado pelos membros do Comitê de Tecnologia da Informação (CTI), criado através da Portaria 03/2016, com a finalidade de planejar, coordenar, promover, orientar e avaliar as atividades relativas às estratégias de ação de Tecnologia da Informação.
A equipe de planejamento e execução do PDTI é composta por Gerentes e Analista, indicados na Tabela 1, de forma a atender a elaboração do PDTI, e cronograma constante na tabela 2.
Nome	E-mail	Telefone
Milena Pereira Araújo	Gerente de Operações	(63) 992826750
Carlos Henrique do Amaral Melo	Gerente de Desenvolvimento de Cooperativas	(91) 982872072
Francisco da Chaga Saraiva Fernandes de Sousa	Analista de TI	(63) 984081846
Tabela 1 - Membros da Equipe de Elaboração do PDTI

Além das pessoas citadas acima, os servidores do SESCOOP/TO participaram do processo de elaboração nos momentos em que a CTI julgou necessária.
O Comitê de Tecnologia e Informação participou avaliando e aprovando as etapas de concepção do PDTI, bem como o próprio PDTI.

1.4. CRONOGRAMA

O cronograma consiste de 3 etapas: Preparação, Diagnóstico e Planejamento. Estas etapas são parte do processo de elaboração de PDTI do SESCOOP/TO.
Etapa	Atividade	Data da Realização	Responsável
Elaboração	Elaboração de lista dos membros do acompanhamento do PDTI com e-mails e telefones	20/07/2016
	Conclusão do Plano de Trabalho do PDTI	22/07/2016
	Apresentação do Plano de Trabalho e material de apoio	25/07/2016
	Reunião interna dos departamentos para elaboração da lista de necessidades, objetivos, metas e indicadores	29/07/2016
Diagnóstico	Preparação do Workshop	03/08/2016
	Workshop com a Analista TI para consolidação da lista de necessidades, objetivos, metas e indicadores e análise de SWOT	05/08/2016
Planejamento	Reunião interna dos departamentos para consolidar os planos operacionais específicos	04/08/2016
	Workshop com a gerência e TI para consolidar os planos operacionais específicos	10/08/2016
	Ajuste e redação final do PDTI no SESCOOP	11/08/2016
	Apresentação e aprovação do PDTI ao Conselho de administração do SESCOOP/TO	2016
Tabela 2 - Cronograma de elaboração do PDTI

.

2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

A relação abaixo apresenta os documentos de referência que serviram como material de apoio e consulta na elaboração do PDTI, de acordo com diretrizes, padrões, normas e orientações do SESCOOP/TO e do SESCOOP/NACIONAL.

2.1. Estatuto do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Tocantins;
2.2. Contrato de gestão firmado entre o SESCOOP/TO – Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Tocantins e o Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Tocantins – OCB/TO;
2.3. Plano Estratégico 2010-2013 do SESCOOP Nacional;
2.4. Portaria 03/2016, que constitui o Comitê de Tecnologia e Informação (CTI) na estrutura do SESCOOP/TO;
2.5. Orçamento 2016;
2.6. PDTI de outras instituições;
2.7. Guia do Processo de Elaboração de Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, Departamento de Integração de Sistemas de Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

3. PREMISSAS E RESTRIÇÕES

A partir dos documentos de referência, elencados no tópico anterior, bem como de reuniões realizadas pela Equipe de elaboração do PDTI, foram estabelecidos Premissas para orientar a elaboração e execução do PDTI, bem como as possíveis restrições que podem comprometer a mesma.

3.1. PREMISSAS:

3.1.1. Alinhamento com os objetivos estratégicos de TI do SESCOOP/TO 2016/2017;
3.1.2. Alinhamento com o Plano Estratégico 2010-2013 do SESCOOP Nacional;
3.1.3. Apoio da alta administração do SESCOOP/TO.

3.2. RESTRIÇÕES:

3.2.1. Dificuldade de conciliação de agenda das áreas técnicas;
3.2.2. Impossibilidade de dedicação exclusiva da equipe para elaboração do PDTI

4. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES

Os princípios que nortearam a elaboração deste PDTI foram os seguintes:

4.1. Princípio 1 – Garantir o alinhamento das ações de manutenção e/ou expansão de TI, voltadas para o Planejamento Estratégico/Institucional do SESCOOP/TO.
4.2. Princípio 2 - Garantir a integração entre as várias áreas usuárias de TI do SESCOOP/TO.
4.3. Princípio 3 – Alinhar a área de TI com a legislação vigente, políticas, diretrizes da Instituição e boas práticas para TI.
4.4. Princípio 4 – Tornar a TI um recurso estratégico para o SESCOOP/TO, planejando, organizando, controlando e avaliando sua utilização.
4.5. Princípio 5 – Buscar a melhoria contínua promovendo a otimização de recursos e investimentos em TI e priorizando o atendimento das necessidades dos usuários e a adoção de soluções (quando possível) baseadas em software que venham a trazer ganhos efetivos para a Instituição.
4.6. Princípio 6 – Buscar a integração das soluções de TI do SESCOOP/TO às existentes no âmbito do SESCOOP Nacional e das outras unidades federadas.
4.7. Princípio 7 – Priorizar soluções de TI socialmente e ecologicamente sustentáveis.
Já as diretrizes que serão as instruções para que as necessidades sejam supridas, são as seguintes:
4.8. Diretriz 1 – Viabilizar o atendimento das reais necessidades dos usuários dos serviços prestados pela área de TI, principalmente da área finalística do SESCOOP/TO.
4.9. Diretriz 2 – Priorizar o aumento da produtividade e economia dos recursos de TI.
4.10. Diretriz 3 – Ampliar os recursos humanos envolvidos com TI.
4.11. Diretriz 4 – Qualificar e capacitar os recursos humanos envolvidos com TI.
4.12. Diretriz 5 – Garantir a disponibilidade e integridade da informação em todo âmbito do SESCOOP.
4.13. Diretriz 6 – Melhorar e padronizar o processo de contratação e execução dos serviços de TI quando terceirizados.
4.14. Diretriz 7 – Implementar e/ou compatibilizar ações alinhadas estrategicamente com a política de TI adotada pelo Sistema SESCOOP Nacional.
4.15. Diretriz 8 – Realizar ações voltadas à aquisição e descarte sustentável de bens de TI.

5. METODOLOGIA APLICADA:

A metodologia adotada neste Plano será o Balanced Scorecard – BSC, representada pelas perspectivas: Cliente, Processos e Pessoas.

5.1. CONCEITO DO BALANCED SCORECARD – BSC

5.1.1. O BSC é um modelo de gestão estratégica integrada, caracterizada pelo aprendizado dos seguintes conceitos:
5.1.1.1. Os objetivos estratégicos devem estar interligados em relação de causa e efeito;
5.1.1.2. A criação de mapas estratégicos que possibilitam descrever e comunicar a estratégica aos participantes da unidade de negócio;
5.1.1.3. A gestão do conhecimento com aprofundamento da metodologia da perspectiva da aprendizagem.

5.1.2. De acordo com a metodologia do BSC, a missão e a visão da instituição precisam ser traduzidas em objetivos, indicadores, metas e estratégias, que reflitam os interesses e as expectativas de seus clientes, mediante três perspectivas:

5.1.2.1. Clientes – para alcançarmos nossa visão, que valor devemos gerar para os clientes?
5.1.2.2. Processos (metodologia e tecnologia) – para satisfazermos os clientes em que processos que devemos alcançar a excelência operacional?
5.1.2.3. Pessoas – para alcançarmos nossa visão, que novos conhecimentos, competências e talentos devemos desenvolver e que valor que devemos gerar para nossos clientes?

5.2. ACOMPANHAMENTOS SISTEMÁTICOS

5.2.1. Avaliação periódica (anual), com a utilização do método (Plan – Do – Check – Act) - PDCA.
5.2.2. Ferramentas de avaliação: Atas, Reuniões mensais, Relatórios de não conformidade e de reflexão.

5.3. IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TI

O plano será submetido à aprovação do Conselho Administrativo do SESCOOP-TO e sua implantação acompanhada e deliberada pelo Comitê de Tecnologia e Informação.

6. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA TI

TI
Infraestrutura
Sistemas
Governança de TI
Atendimento ao cliente
A TI – compete coordenar as diversas área envolvidas no planejamento, contratação de sistemas aplicativos, projeto, execução e manutenção de serviços relacionados à Tecnologia da Informação e Comunicação, dando suporte aos Departamentos do SESCOOP/TO.

7. MISSÃO DA TI

Missão é declaração de propósito ampla e duradoura, que individualiza e distingue a razão de ser da unidade, definindo elementos essenciais de sua identidade institucional.
Uma declaração de missão bem elaborada deve se propor a responder a algumas perguntas:
- O que a unidade deve fazer?
- Para que deve fazer?
- Para quem deve fazer?
- Onde deve fazer?
- Como deve fazer?
Missão: Propor Soluções em Tecnologia da Informação com o intuito de agilizar, modernizar e racionalizar os processos de negócio e fluxo de trabalho do SESCOOP/TO, possibilitando um atendimento aos seus clientes com maior eficiência e eficácia.

8. VISÃO DA TI

A Visão refere-se à imagem instigante do futuro desejado para a organização num dado horizonte de tempo, geralmente de longo prazo. É um conjunto compartilhado de intenções estratégicas, desafiantes, porém plausíveis, relativas ao futuro.

VISÃO
Ser reconhecido como um setor de excelência em Tecnologia da Informação, consolidando-se como aliado estratégico para o desenvolvimento das atividades do SESCOOP/TO

9. Análise SWOT da TI

A análise SWOT é uma ferramenta utilizada para fazer análise de cenário interno e externo (ou análise de ambiente) sendo usado como base para gestão e planejamento estratégico de uma organização.
O termo SWOT é uma sigla oriunda do inglês, e é um acrônimo de Forças (Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats).
Tem como objetivos principais efetuar uma sintese das análises internas e externas, identificar elementos chave para a gestão, o que implica estabelecer prioridades de atuação e preparar opções estratégicas: análise de riscos e identificação de problemas a serem resolvidos. É um método que possibilita verificar e avaliar os fatores intervenientes para um posicionamento estratégico da unidade de TI no ambiente da organização.
Na primeira reunião de elaboração deste PDTI, a unidade do SESCOOP/TO identificou as forças e as fraquezas dos processos internos de competência de cada setor, seguido da identificação das oportunidades decorrentes de fatores favoráveis, bem como as ameaças decorrentes de fatores desfavoráveis e mudanças sazonais ou permanentes do ambiente externo.
A tabela a seguir apresenta este resultado:
Ambiente Interno	Ambiente Externo
Forças	Oportunidades
Equipe bem treinada. / Sinergia entre a equipe de funcionários dentro de um mesmo setor da TI. / Equipe motivada. / Equipe com boa capacitação individual. / Bom ambiente de trabalho. / Bons equipamentos de trabalho. / Chefia dedicada. / Bom sistema de solicitações de serviços. / Apoio da administração superior. / Plano de expansão e manutenção adequados às necessidades.	Através da Internet; / Apoio do SESCOOP Nacional para o desenvolvimento e implementação de soluções de TI; / Cooperação de outras instituições externas ao SESCOOP-TO; / Possibilidade do aumento do orçamento da Instituição. / Expansão da rede de serviços
Fraquezas	Ameaças
Necessidade de melhorias no gerenciamento do planejamento e projetos de TI; / Escassez de recursos humanos em TI no mercado para atender às demandas institucionais; / Risco presente no processo de continuidade do negócio; / Aprimoramento de plano de expansão e manutenção da rede lógica; / Os atuais sistemas contratados não são interligados e utilizam várias tecnologias evidenciando a dificuldade de captação das informações de maneira integrada. / Política de treinamento, seleção e contratação de técnico, especializado em TI.	Perda de pessoal especializado em TI para o mercado externo; / Problemas frequentes de serviços de Internet em todo o Estado; / Oscilação dos valores de produtos tecnológicos em virtude da movimentação do dólar;

TABELA 3 – ANÁLISE SWOT

10. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

Os fatores Críticos de Sucesso são as condições que precisam, necessariamente, serem satisfeitas para que o PDTI tenha sucesso, tais como: credibilidade, compromisso e aceitação.
Esses fatores precisam ser observados, tornando-se condições fundamentais a serem cumpridas para que a TI alcance seus objetivos.

10.1. Para esse PDTI essas condições são:
10.1.1. Participação ativa do Comitê de Tecnologia e Informação;
10.1.2. Controle e acompanhamento dos Processos e Ações derivados do PDTI;
10.1.3. Apoio da Alta Administração;
10.1.4. Disponibilidade orçamentária;
10.1.5. Interferência de ações não planejadas;
10.1.6. Plena colaboração dos demais envolvidos.

11. MATRIZ DE GUT DE TI:

O Inventário de Necessidades apresenta o conjunto de necessidades cujo atendimento efetivamente contribui, direta ou indiretamente, para o alcance dos objetivos de negócio da organização. O levantamento das necessidades de informação e de serviços de TI foi realizado através de questionários enviados à gerência, nos seguintes temas: Serviços de TI, Equipamentos de TI, Contratação de Serviços de TI e Pessoal de TI. Depois de levantadas, a gerência classificou estas necessidades utilizando-se da matriz de GUT.
GUT é a sigla para Gravidade, Urgência e Tendência, e é uma ferramenta utilizada na priorização das estratégias, tomadas de decisão e solução de problemas de organizações/projetos conforme definições abaixo:
Gravidade: impacto do problema sobre coisas, pessoas, resultados, processos ou organizações e efeitos que surgirão a longo prazo se o problema não for resolvido.
Urgência: relação com o tempo disponível ou necessário para resolver os problemas.
Tendência: potencial de crescimento dos problemas, avaliação da tendência de crescimento, redução ou desaparecimento do problema.
O método utilizado é o seguinte: depois de listadas, todas as necessidades recebem notas, de 1 a 5, em cada um dos critérios (gravidade, urgência, tendência). Depois, os resultados são multiplicados, chegando-se à GUT de cada uma delas. A fim de diminuir o caráter subjetivo de cada pontuação, foi determinado um critério para estabelecimento de notas, conforme listado na tabela a seguir:

MATRIZ GUT – PARA PRIORIZAR PROBLEMAS A SEREM TRATADOS
Valor	Gravidade	Urgência	Tendência	GxUxT
5	Extremamente Grave	Extremamente Urgente	Agravar rápido	125
4	Muito Grave	Muito Urgente	Piorar em curto prazo	64
3	Grave	Urgente	Piorar em médio prazo	27
2	Pouco Grave	Pouco Urgente	Piorar em longo prazo	8
1	Sem gravidade	Sem Urgência	Sem tendência de Piorar	1
G	Gravidade	Impacto do problema sobre operações e pessoas da organização. Efeitos que surgirão a longo prazo em casos de não resolução.
U	Urgência	O tempo disponível e necessário para resolver o problema.
T	Tendência	Potencia de crescimento (piora) do problema.

*Para melhor mensurar nesse aspecto, sugere-se pensar “se nada for feito...”
Segue abaixo algumas necessidades levantadas:

Item	Área	Problema	Gravidade	Urgência	Tendência	Prioridade	Ações Corretivas
01	TI	Nobreak servidor
02	TI	Inexistência de integração entre os / sistemas informatizados
03	TI	Ausência de gerenciamento / automático de ativos de rede
04	Patrimônio	Ausência de informação estruturada / sobre garantia de equipamentos da instituição.
05	TI	Consolidar a gestão de riscos
06		Controle de acesso a rede

Tabela 4 – Matriz de GUT
EQUIPAMENTOS (HARDWARE)
Descrição	Situação Atual		Previsão de Aquisição
	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	Ano 2018
	Quantidade	Quantidade	Quantidade	Quantidade
Impressoras Jato de Tinta	1
Impressoras Laser P&B	2
Impressora Laser Colorida	1
Switch
Servidor
Computador PC
Notebook
Pontos lógicos
Scanner
Roteador
Link Internet
Scanner Portátil

Tabela 5 - Equipamentos
SISTEMAS
Descrição	Situação Atual		Previsão de Aquisição
	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	Ano 2018
	Quantidade	Quantidade	Quantidade	Quantidade
MS Office
MS Windows Laptop e PC's
Windows 2012 Server / (virtualizados)
Windows 2003 Server
Windows 2012 Server / (redundância)
Windows 2008 Server
Antivírus
Corel Draw X4
Corel Draw X5
Corel Draw X7
Adobe Reader
Adobe Acrobat
Photoshop CS4
Photoshop CC 2014
Supravizio
Benner
Firewall

Tabela 6 - Sistemas
SISTEMAS ATUAIS ESPECÍFICOS E INTERNOS
Descrição	Situação Atual		Previsão de Aquisição
	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	Ano 2018
	Quantidade	Quantidade	Quantidade	Quantidade
BENNER
SICALC
CAGEDNET
ACI
GDRAIZ
BB COBRANÇA
ZEUS
SEFIP
DCTF
DIPJ
DIRF
LEOCOTRON
AUGE SECURITY
BENNER
SICALC
CAGEDNET
ACI

Tabela 7 - Sistemas Específicos

13. RECURSOS FINANCEIROS

Investimento em TI no SESCOOP/TO no último ano, sobre o total das despesas, na ordem de 1.31%.

14. MAPA ESTRATÉGICO

O mapa estratégico representa a relação de causa e efeito na inter-relação de objetivos organizados pelas perspectivas dos clientes, processos internos e pessoas que se convergem para a garantia da missão e o alcance da visão de futuro da Tecnologia da Informação.
O mapa demonstra o compromisso da Tecnologia da Informação.
– quanto a sua competência nos serviços básicos indispensáveis e na capacidade de colaborar com as unidades gerenciais, oferecendo-lhes serviços e tecnologias personalizadas, que atendam às suas estratégias.
O grau mais elevado de atendimento ao cliente ocorre quando esta Coordenadoria oferece ao cliente uma ferramenta de TI personalizada, contribuindo para a melhoria na produtividade.

MAPA ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2016- 2017
Sistema OCB/TO – SESCOOP/TO

VISÃO
Ser reconhecido como um setor de excelência em Tecnologia da Informação, consolidando-se como aliado estratégico para o desenvolvimento das atividades do SESCOOP/TO.
MISSÃO
Propor Soluções em Tecnologia da Informação com o intuito de agilizar, modernizar e racionalizar os processos de negócio e fluxo de trabalho do SESCOOP/TO, possibilitando um atendimento aos seus clientes com maior eficiência e eficácia.

GARANTIR SERVIÇOS DE TI COM ALTA QUALIDADE

Perspectiva Cliente:
1. Atender as necessidades das unidades da Instituição com ferramentas de TI.
2. Impulsionar o sucesso das unidades gerenciais com soluções inovadoras.

GARANTIR A DISPONIBILIDADE E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Perspectiva dos processos internos:
1. Alcançar excelência operacional.
2. Dar apoio estratégico aos produtos do SESCOOP/MT.
3. Manter a infraestrutura segura e confiável que garanta as operações.
4. Melhorar a produtividade.
5. Compreender novas Tecnologias.
6. Desenvolver/adquirir sistemas eficazes de apoios decisões

APRIMORAR O DESEMPENHO PROFISSIONAL

Perspectiva de Pessoas:
1. Atrair , desenvolver e reter pessoas com competências essenciais.
2. Fomentar cultura empreendedora focada nos clientes.

15. PLANO DIRETOR (2016 – 2017)

Os objetivos e estratégias definidas no Plano Estratégico do SESCOOP/TO serão realinhados para os anos subsequentes e a presente proposta deste Plano Diretor deverá se readequar para garantir a sua aderência ao que foi planejado.
Para a elaboração deste Plano Diretor de TI, foram utilizados como base os resultados previstos para o período de 2016 e 2017. Diante disso, realizou-se profunda reflexão sobre o futuro da tecnologia da informação no âmbito do SESCOOP/TO, no sentido de que os processos técnicos e de gestão estejam totalmente automatizados e integrados, assim, cumprir os objetivos de transformar informações em conhecimento, auxiliar o processo decisório e facilitar a comunicação com os clientes.
Com a visão voltada para o futuro, a seguir são relacionadas as linhas norteadoras, ora identificadas, não esgotando, porém, outras linhas de ações necessárias para garantir o posicionamento estratégico da tecnologia da informação no SESCOOP/TO no período 2016 – 2017:
15.1. Cliente
Objetivo Estratégico: Garantir a satisfação do cliente.
Indicadores: Percentual de necessidades atendidas.
Meta: Manter o nível de satisfação do cliente em 75% até julho de 2017.
Estratégia: Antecipar as necessidades do cliente; Aprimorar os serviços de TI ofertados.

15.2. PROCESSOS (METODOLOGIA E TECNOLOGIA)

Objetivo Estratégico: Garantir a disponibilidade e a qualidade de serviços de tecnologia da informação.
Indicadores: Percentual de não conformidades; Percentual de sistemas de gestão na plataforma WEB; Percentual de disponibilidade de serviços de tecnologia da informação; Percentual de equipamentos de informática atualizados; Percentual de investimento em TI.
Meta: Reduzir o índice de não conformidade para 10% até novembro de 2016; Garantir o cumprimento dos níveis de acordo de serviço (SLA) em 100% até novembro de 2016; Manter atualizado o parque de equipamentos de informática em 100% até novembro de 2016; Manter a capacidade de investimento em tecnologia da informação em 1,60% ao ano do orçamento do SESCOOP/TO, até 2017.
Estratégia: Implantar as melhores práticas (COBIT/ITIL) de gerenciamento de produtos e serviços de Tecnologia da Informação; Aprimorar o Nível de acordo de serviço (SLA – É um contrato entre fornecedor de serviços de TI e um cliente especificando, em geral em termos mensuráveis, quais, quando e onde serão prestados os serviços); Cumprir o plano de renovação de equipamentos de informática; Assegurar a capacitação dos profissionais de TI no plano de educação corporativa; Assegurar os recursos orçamentários e financeiros necessários ao cumprimento do Plano Diretor de Informática, tabela 13; Programar o Plano de Contingência e continuidade do negócio com base na gestão de riscos, tabelas 10.

Tabela 10 - Projeção de implementação do Plano de Contingência e Continuidade
Implantação	2016	2017
Gestão de riscos com Planos de Contingência e Continuidade de Negócios SESCOOP/TO

Tabela 11 – Projeção de recursos necessários para TI (em %)
2016	2017

16. PROJEÇÃO TECNOLÓGICA PARA 2016 E GESTÃO DE RISCOS

Devido à rápida evolução das soluções tecnológicas e do próprio amadurecimento do SESCOOP/TO, em relação ao entendimento dos serviços que uma estrutura computacional pode prover, a apresentação das informações acerca da situação desejada para 2017 é realizada de forma simplificada e de cunho informador sobre o que se entende hoje como sendo essenciais os riscos e os impactos, caso as atividades não sejam executadas.
Dessa forma, as novas gestões se utilizarão de seu poder discricionário para mais facilmente adaptar novas soluções tecnológicas às naturalmente mutáveis necessidades técnicas e orçamentárias do SESCOOP/TO.
Tendo o PSI – Plano de Segurança da Informação como princípio balizador às necessidades da segurança da informação da área de TI, é desejável que o SESCOOP/TO possua, até 2017, uma infraestrutura ainda mais confiável, disponível e segura. Para tanto, é necessário que os sistemas e serviços prioritários sejam acessíveis e replicados numa estrutura computacional instalada em outra estrutura predial adversa da atual e em ambientes análogos a salas-cofre, elevando o atual grau de segurança física e lógica, ampliando a garantia de continuidade dos negócios.

17. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não podemos considerar que a Tecnologia da Informação sozinha consiga produzir resultados positivos para os negócios e garanta que a organização alcance os seus objetivos finalísticos.
Para que se possa obter efetividade das ações de TI é preciso concretizar seu alinhamento aos objetivos estratégicos, assim minimizando o risco de implantação de tecnologias caras e ineficientes, que atendem as expectativas da área de TI ou de seus técnicos, mas não as da própria organização.
A busca pela efetividade nos resultados conduziu à construção de um PDTI que consegue traduzir os objetivos estratégicos da organização em objetivos menores, para depois consolidar metas e ações de TI que melhor possam contribuir para o alcance desses objetivos.
O cenário proposto neste documento tem como alicerces principais os objetivos a serem alcançados compreendendo a aplicação de metodologias pertinentes, mudanças culturais e estruturais, aquisição de ferramentas, capacitação de empregados/usuários e a adoção de estruturas de controle adaptadas ao ambiente do SESCOOP/TO.
Durante a elaboração deste plano, procurou-se atender os objetivos estratégicos do SESCOOP/TO, os normativos pertinentes, assim como as diversas recomendações dos órgãos de controle externo.
Uma vez concebido e formalizado, o PDTI 2016/2017 deverá se constituir num importante instrumento de gestão e norteador das decisões cotidianas.
Especial importância deve ser dada à atualização e monitoramento periódico do PDTI, a fim de que, por meio do acompanhamento de indicadores, seja possível visualizar a evolução do cumprimento da missão institucional da área de TI.
Em atendimento aos objetivos estratégicos do SESCOOP/TO, os compromissos constantes neste Plano Diretor devem ser honrados e, para a efetividade de tais realizações, este documento deve ser reconhecido pelos membros Comitê de Tecnologia e Informação e divulgado a todos os empregados do SESCOOP/TO.

Palmas, 17 de Agosto de 2016.

Grupo de Trabalho do Comitê de Tecnologia da Informação:
Milena Pereira Araújo - Coordenadora
Carlos Henrique do Amaral Melo
Francisco da Chaga Saraiva Fernandes de Sousa

Maria José Andrade Leão de oliveira
Superintendente